|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | E-Clothify | **Código del Proyecto** | 2025-ECOMODA-1.15 | **Fecha de Creación** | 18/09/2025 |

**HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Realizada por** | **Breve descripción de los cambios** |
| 18/09/2025 | Director del Proyecto | Primera versión creada |
|  |  |  |

**SUPUESTOS/RESTRICCIONES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **VENCIMIENTO** | **ESTADO** | **Comentarios** |
| **1** | El cliente proporcionará catálogo de productos (categorías, precios e imágenes actualizadas). | Cliente | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **2** | El entorno PaaS para pruebas estará disponible durante el proyecto. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **3** | Los usuarios podrán acceder a la tienda desde navegadores actualizados en PC y móviles. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **4** | El cliente gestionará la logística y tiempos de envío de los pedidos. | Cliente | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **5** | El idioma principal de la tienda será español. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Cerrado |  |
| **6** | Desarrollo obligatorio en Django | Organización | Sin fecha de vencimiento | Cerrado |  |
| **7** | La aplicación admin de Django solo se usará para pruebas internas, no como solución final de gestión. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Cerrado |  |
| **8** | No se contempla la devolución de productos. | Cliente | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **9** | Cada producto dispondrá de una única imagen. | Cliente | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **10** | La cesta de la compra siempre debe estar visible durante el proceso de compra. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **11** | El proceso de compra rápida no excederá los tres pasos y no requerirá registro obligatorio. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **12** | La marca corporativa del cliente debe reflejarse en el sitio web. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Pendiente de validación |  |
| **13** | El producto debe estar disponible en entorno PaaS antes de la entrega final. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Cerrado |  |
| **14** | Se debe entregar el código fuente junto con manual de instalación y despliegue. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Cerrado |  |
| **15** | Para el desarrollo de la documentación se emplearán las plantillas de la organización | Organización | Sin fecha de vencimiento | Cerrado |  |
| **16** | Se empleará un ciclo de vida hibrido. | Organización | Sin fecha de vencimiento | Cerrado |  |