# DICCIONARIO DE LA EDT: Registro de Actividades por Paquete de Trabajo – Proyecto E-Clothify

| **Paquete de trabajo** | **Nombre de la actividad** | **Descripción** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 Acta de Constitución aprobada | Redactar el Acta de Constitución | Crear el acta con objetivos, alcance, interesados, riesgos iniciales y cronograma preliminar. | Consultora |
| 1.1.1.1 Acta de Constitución aprobada | Revisar y aprobar el Acta | Validar con el cliente y patrocinador el Acta de Constitución antes de iniciar el proyecto. | Cliente |
| 1.1.1.2 Plan de Dirección del Proyecto (PDP) | Elaborar el Plan de Dirección | Redactar documento que defina la gestión de alcance, cronograma, costos, riesgos y comunicaciones. | Consultora |
| 1.1.1.2 Plan de Dirección del Proyecto (PDP) | Aprobar el Plan de Dirección | Revisión y validación del Plan de Dirección por parte del cliente. | Cliente |
| 1.1.1.3 Planes de gestión (alcance, requisitos, comunicaciones) | Definir el Plan de Gestión de Alcance | Establecer cómo se controlará la línea base y cambios en el alcance. | Consultora |
| 1.1.1.3 Planes de gestión (alcance, requisitos, comunicaciones) | Definir el Plan de Gestión de Requisitos | Describir cómo se capturan, documentan y validan los requisitos. | Consultora |
| 1.1.1.3 Planes de gestión (alcance, requisitos, comunicaciones) | Definir el Plan de Gestión de Comunicaciones | Definir canales, frecuencia y responsables de la comunicación. | Consultora |
| 1.1.1.3 Planes de gestión (alcance, requisitos, comunicaciones) | Aprobar los Planes de Gestión | Cliente valida y aprueba los planes elaborados. | Cliente |
| 1.1.2.1 Gestión de alcance y cambios (línea base, control integrado) | Establecer la línea base del alcance | Definir el alcance aprobado como referencia oficial. | Consultora |
| 1.1.2.1 Gestión de alcance y cambios (línea base, control integrado) | Configurar el procedimiento de control de cambios | Crear y aprobar flujo para registrar y aprobar/rechazar cambios. | Consultora |
| 1.1.2.1 Gestión de alcance y cambios (línea base, control integrado) | Revisar solicitudes de cambio | Analizar con el cliente los cambios propuestos. | Cliente + Consultora |
| 1.1.2.2 Seguimiento de requisitos (matriz de trazabilidad) | Construir la matriz de trazabilidad | Relacionar requisitos con entregables y casos de prueba. | Consultora |
| 1.1.2.2 Seguimiento de requisitos (matriz de trazabilidad) | Mantener actualizada la matriz | Actualizar la matriz durante la ejecución del proyecto. | Consultora |
| 1.1.2.2 Seguimiento de requisitos (matriz de trazabilidad) | Revisar la trazabilidad de requisitos | Cliente valida que todos los requisitos estén cubiertos. | Cliente |
| 1.1.2.3 Reportes y reuniones de avance (cliente, patrocinador, equipo) | Preparar reportes de avance | Generar reportes periódicos con estado, riesgos y KPIs. | Consultora |
| 1.1.2.3 Reportes y reuniones de avance (cliente, patrocinador, equipo) | Realizar reuniones de seguimiento | Llevar a cabo reuniones periódicas con cliente y patrocinador. | Consultora + Cliente |
| 1.1.3.1 Entrega final y aceptación formal | Analizar Entrega final y aceptación formal | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.1.3.1 Entrega final y aceptación formal. | Consultora |
| 1.1.3.1 Entrega final y aceptación formal | Implementar Entrega final y aceptación formal | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.1.3.1 Entrega final y aceptación formal. | Consultora |
| 1.1.3.1 Entrega final y aceptación formal | Validar Entrega final y aceptación formal | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.1.3.1 Entrega final y aceptación formal. | Cliente |
| 1.1.3.2 Documentación de lecciones aprendidas | Analizar Documentación de lecciones aprendidas | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.1.3.2 Documentación de lecciones aprendidas. | Consultora |
| 1.1.3.2 Documentación de lecciones aprendidas | Implementar Documentación de lecciones aprendidas | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.1.3.2 Documentación de lecciones aprendidas. | Consultora |
| 1.1.3.2 Documentación de lecciones aprendidas | Validar Documentación de lecciones aprendidas | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.1.3.2 Documentación de lecciones aprendidas. | Cliente |
| 1.1.3.3 Archivo de configuración y repositorios | Analizar Archivo de configuración y repositorios | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.1.3.3 Archivo de configuración y repositorios. | Consultora |
| 1.1.3.3 Archivo de configuración y repositorios | Implementar Archivo de configuración y repositorios | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.1.3.3 Archivo de configuración y repositorios. | Consultora |
| 1.1.3.3 Archivo de configuración y repositorios | Validar Archivo de configuración y repositorios | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.1.3.3 Archivo de configuración y repositorios. | Cliente |
| 1.2.1.1 Fichas con tallas, colores y modelos | Analizar Fichas con tallas, colores y modelos | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.2.1.1 Fichas con tallas, colores y modelos. | Consultora |
| 1.2.1.1 Fichas con tallas, colores y modelos | Implementar Fichas con tallas, colores y modelos | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.2.1.1 Fichas con tallas, colores y modelos. | Consultora |
| 1.2.1.1 Fichas con tallas, colores y modelos | Validar Fichas con tallas, colores y modelos | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.2.1.1 Fichas con tallas, colores y modelos. | Cliente |
| 1.2.1.2 Variantes con control de stock | Configurar atributos de producto | Definir tallas, colores y modelos con control de stock. | Consultora |
| 1.2.1.2 Variantes con control de stock | Implementar la lógica de stock | Desarrollar la lógica para reducir stock en cada compra. | Consultora |
| 1.2.1.2 Variantes con control de stock | Probar la gestión de stock | Comprobar que los cambios de stock se reflejan en tiempo real. | Cliente + Consultora |
| 1.2.1.3 Marcado de productos “Agotado” | Configurar reglas de producto agotado | Definir condiciones en las que un producto se marca como agotado. | Consultora |
| 1.2.1.3 Marcado de productos “Agotado” | Implementar la vista de producto agotado | Mostrar claramente al usuario que el producto no está disponible. | Consultora |
| 1.2.1.3 Marcado de productos “Agotado” | Probar productos agotados | Validar que no se pueda comprar un producto marcado como agotado. | Cliente |
| 1.2.2.1 Carrito persistente y siempre visible | Diseñar la interfaz del carrito | Crear mockups y prototipos de un carrito visible en todas las páginas. | Consultora |
| 1.2.2.1 Carrito persistente y siempre visible | Programar la lógica del carrito persistente | Implementar backend y frontend para que el carrito sea visible y se actualice en tiempo real. | Consultora |
| 1.2.2.1 Carrito persistente y siempre visible | Realizar pruebas del carrito | Validar que el carrito persiste en sesiones y navegaciones. | Consultora |
| 1.2.2.2 Actualización automática de totales | Analizar Actualización automática de totales | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.2.2.2 Actualización automática de totales. | Consultora |
| 1.2.2.2 Actualización automática de totales | Implementar Actualización automática de totales | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.2.2.2 Actualización automática de totales. | Consultora |
| 1.2.2.2 Actualización automática de totales | Validar Actualización automática de totales | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.2.2.2 Actualización automática de totales. | Cliente |
| 1.2.2.3 Vista previa y edición del carrito | Diseñar la interfaz del carrito | Crear mockups y prototipos de un carrito visible en todas las páginas. | Consultora |
| 1.2.2.3 Vista previa y edición del carrito | Programar la lógica del carrito persistente | Implementar backend y frontend para que el carrito sea visible y se actualice en tiempo real. | Consultora |
| 1.2.2.3 Vista previa y edición del carrito | Realizar pruebas del carrito | Validar que el carrito persiste en sesiones y navegaciones. | Consultora |
| 1.3.1.1 Texto (nombre, número, tipografías básicas) | Analizar Texto (nombre, número, tipografías básicas) | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.3.1.1 Texto (nombre, número, tipografías básicas). | Consultora |
| 1.3.1.1 Texto (nombre, número, tipografías básicas) | Implementar Texto (nombre, número, tipografías básicas) | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.3.1.1 Texto (nombre, número, tipografías básicas). | Consultora |
| 1.3.1.1 Texto (nombre, número, tipografías básicas) | Validar Texto (nombre, número, tipografías básicas) | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.3.1.1 Texto (nombre, número, tipografías básicas). | Cliente |
| 1.3.1.2 Iconos predefinidos (conjunto limitado) | Seleccionar conjunto de iconos | Elegir iconos predefinidos que estarán disponibles en la personalización. | Consultora |
| 1.3.1.2 Iconos predefinidos (conjunto limitado) | Implementar iconos en la tienda | Integrar los iconos seleccionados en la plataforma. | Consultora |
| 1.3.1.2 Iconos predefinidos (conjunto limitado) | Probar visualización de iconos | Validar que los iconos se muestran correctamente. | Cliente + Consultora |
| 1.3.2.1 Vista previa en pantalla antes de añadir al carrito | Diseñar la interfaz del carrito | Crear mockups y prototipos de un carrito visible en todas las páginas. | Consultora |
| 1.3.2.1 Vista previa en pantalla antes de añadir al carrito | Programar la lógica del carrito persistente | Implementar backend y frontend para que el carrito sea visible y se actualice en tiempo real. | Consultora |
| 1.3.2.1 Vista previa en pantalla antes de añadir al carrito | Realizar pruebas del carrito | Validar que el carrito persiste en sesiones y navegaciones. | Consultora |
| 1.4.1.1 Datos de envío (dirección, contacto) | Analizar Datos de envío (dirección, contacto) | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.4.1.1 Datos de envío (dirección, contacto). | Consultora |
| 1.4.1.1 Datos de envío (dirección, contacto) | Implementar Datos de envío (dirección, contacto) | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.4.1.1 Datos de envío (dirección, contacto). | Consultora |
| 1.4.1.1 Datos de envío (dirección, contacto) | Validar Datos de envío (dirección, contacto) | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.4.1.1 Datos de envío (dirección, contacto). | Cliente |
| 1.4.1.2 Selección de envío y cálculo de coste | Analizar Selección de envío y cálculo de coste | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.4.1.2 Selección de envío y cálculo de coste. | Consultora |
| 1.4.1.2 Selección de envío y cálculo de coste | Implementar Selección de envío y cálculo de coste | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.4.1.2 Selección de envío y cálculo de coste. | Consultora |
| 1.4.1.2 Selección de envío y cálculo de coste | Validar Selección de envío y cálculo de coste | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.4.1.2 Selección de envío y cálculo de coste. | Cliente |
| 1.4.1.3 Aplicación de envío gratuito a partir de X € | Definir umbral de envío gratuito | Configurar la cantidad mínima de compra para aplicar envío gratis. | Cliente |
| 1.4.1.3 Aplicación de envío gratuito a partir de X € | Implementar la lógica de cálculo | Programar el sistema para aplicar envío gratuito a partir del umbral definido. | Consultora |
| 1.4.1.3 Aplicación de envío gratuito a partir de X € | Probar casos de límite | Validar que los pedidos con importe mayor al umbral reciben envío gratis y otros no. | Consultora + Cliente |
| 1.4.1.4 Resumen de pedido (total, productos, envío) | Analizar Resumen de pedido (total, productos, envío) | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.4.1.4 Resumen de pedido (total, productos, envío). | Consultora |
| 1.4.1.4 Resumen de pedido (total, productos, envío) | Implementar Resumen de pedido (total, productos, envío) | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.4.1.4 Resumen de pedido (total, productos, envío). | Consultora |
| 1.4.1.4 Resumen de pedido (total, productos, envío) | Validar Resumen de pedido (total, productos, envío) | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.4.1.4 Resumen de pedido (total, productos, envío). | Cliente |
| 1.4.2.1 Confirmación y almacenamiento del pedido | Analizar Confirmación y almacenamiento del pedido | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.4.2.1 Confirmación y almacenamiento del pedido. | Consultora |
| 1.4.2.1 Confirmación y almacenamiento del pedido | Implementar Confirmación y almacenamiento del pedido | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.4.2.1 Confirmación y almacenamiento del pedido. | Consultora |
| 1.4.2.1 Confirmación y almacenamiento del pedido | Validar Confirmación y almacenamiento del pedido | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.4.2.1 Confirmación y almacenamiento del pedido. | Cliente |
| 1.4.2.2 Envío de email de confirmación al cliente | Diseñar plantilla de email | Crear la plantilla con información de pedido, importe y dirección de entrega. | Consultora |
| 1.4.2.2 Envío de email de confirmación al cliente | Configurar envío automático | Implementar lógica para enviar correos al finalizar compra. | Consultora |
| 1.4.2.2 Envío de email de confirmación al cliente | Probar envío de correos | Validar que los clientes reciben correctamente el email de confirmación. | Cliente + Consultora |
|  |  |  |  |
| 1.4.3.1 Acceso a estado del pedido con código enmascarado | Generar código enmascarado único para cada pedido | En este apartado se debe de implementar la lógica para generar un identificador seguro y único que oculte el número real del pedido. | Consultora |
| 1.4.3.1 Acceso a estado del pedido con código enmascarado | Desarrollar interfaz de consulta de pedidos | En este apartado se debe de crear una página/formulario donde el cliente pueda introducir su código enmascarado y ver el estado del pedido. | Consultora |
| 1.4.3.1 Acceso a estado del pedido con código enmascarado | Implementar validaciones de seguridad | En este apartado se debe de garantizar que solo con el código enmascarado válido se puede acceder al estado del pedido, evitando accesos no autorizados. | Consultora |
| 1.4.3.1 Acceso a estado del pedido con código enmascarado | Probar flujo de acceso a pedidos | En este apartado se debe de realizar pruebas con distintos pedidos y códigos enmascarados para verificar que el acceso funciona correctamente y que no hay fugas de información sensible. | Consultora + Cliente |
| 1.5.1.1 Selección de método en checkout | Diseñar la interfaz de selección de métodos de pago | En este apartado se debe de crear la pantalla en el checkout que muestre de forma clara las opciones de pago disponibles (tarjeta, PayPal, etc.). | Consultora |
| 1.5.1.1 Selección de método en checkout | Configurar métodos de pago disponibles | En este apartado se debe de integrar en el sistema los métodos de pago definidos con el cliente, activando/desactivando según corresponda. | Consultora |
| 1.5.1.1 Selección de método en checkout | Implementar validaciones de selección | En este apartado se debe de programar la lógica que asegure que el cliente selecciona un método válido antes de avanzar. | Consultora |
| 1.5.1.1 Selección de método en checkout | Probar flujo de selección | En este apartado se deben de realizar pruebas para confirmar que el cliente puede seleccionar y continuar con el método elegido sin errores. | Consultora + Cliente |
| 1.5.2.1 Creación de intención de pago | Configurar integración con la pasarela | En este apartado se debe de integrar la API de la pasarela de pagos para poder generar intenciones de pago. | Consultora |
| 1.5.2.1 Creación de intención de pago | Generar intención de pago con token seguro | En este apartado se debe de programar la lógica para crear un identificador único cifrado para cada transacción. | Consultora |
| 1.5.2.1 Creación de intención de pago | Asociar intención de pago al pedido | En este apartado se debe de vincular la intención de pago con el pedido en la base de datos. | Consultora |
| 1.5.2.1 Creación de intención de pago | Probar intenciones de pago en entorno sandbox | En este apartado se deben de realizar pruebas en la pasarela para validar la creación de intenciones. | Consultora + Cliente |
| 1.5.2.2 Webhook para confirmación de pago | Configurar endpoint seguro para Webhook | En este apartado se debe de crear un endpoint protegido que reciba la notificación de confirmación desde la pasarela. | Consultora |
| 1.5.2.2 Webhook para confirmación de pago | Procesar la respuesta del Webhook | En este apartado se debe de programar la lógica que interprete la notificación de pago exitoso o fallido. | Consultora |
| 1.5.2.2 Webhook para confirmación de pago | Registrar la confirmación en la base de datos | En este apartado se debe de actualizar el estado del pedido a “pagado” cuando la pasarela confirme la transacción. | Consultora |
| 1.5.2.2 Webhook para confirmación de pago | Validar integridad de la notificación | En este apartado se deben de realizar pruebas para garantizar que solo la pasarela autorizada puede enviar la confirmación. | Consultora |
| 1.5.2.3 Actualización de stock tras pago validado | Reducir stock de productos comprados | En este apartado se debe de descontar automáticamente las unidades adquiridas en el inventario tras la confirmación del pago. | Consultora |
| 1.5.2.3 Actualización de stock tras pago validado | Registrar movimiento de inventario | En este apartado se debe de registrar un histórico de movimientos para trazabilidad de inventario. | Consultora |
| 1.5.2.3 Actualización de stock tras pago validado | Validar actualización en pedidos múltiples | En este apartado se deben de probar pedidos con varios productos y confirmar que el stock se descuenta correctamente. | Consultora + Cliente |
| 1.5.2.3 Actualización de stock tras pago validado | Notificar al cliente si un producto quedó sin stock | En este apartado se debe de informar al cliente cuando la compra agota el stock de un producto. | Consultora |
| 1.6.2.1Consulta de pedidos recibidos | Diseñar interfaz de listado de pedidos | En este apartado se debe de crear la pantalla donde el cliente o administrador pueda ver todos los pedidos recibidos con información básica (número, fecha, importe, estado). | Consultora |
| 1.6.2.1Consulta de pedidos recibidos | Implementar lógica de consulta en base de datos | En este apartado se debe de programar la extracción de los pedidos almacenados en la base de datos y devolverlos al usuario autorizado. | Consultora |
| 1.6.2.1Consulta de pedidos recibidos | Configurar filtros y búsquedas | En este apartado se debe de habilitar opciones de filtrado por fecha, estado o cliente para facilitar la consulta. | Consultora |
| 1.6.2.1Consulta de pedidos recibidos | Validar consulta de pedidos | En este apartado se deben de realizar pruebas para asegurar que los pedidos se muestran correctamente y corresponden a los datos reales. | Consultora + Cliente |
| 1.6.2.2 Actualización de estado de pedidos | Definir flujo de estados de pedido | En este apartado se debe de establecer con el cliente cuáles serán los estados posibles (ej. pendiente, confirmado, enviado, entregado, cancelado). | Cliente + Consultora |
| 1.6.2.2 Actualización de estado de pedidos | Implementar lógica de actualización | En este apartado se debe de programar la funcionalidad que permita cambiar el estado de un pedido en la base de datos según el flujo definido. | Consultora |
| 1.6.2.2 Actualización de estado de pedidos | Configurar notificaciones automáticas | En este apartado se debe de vincular la actualización de estado con notificaciones (ej. correo al cliente cuando el pedido pasa a “enviado”). | Consultora |
| 1.6.2.2 Actualización de estado de pedidos | Probar cambios de estado | En este apartado se deben de realizar pruebas para verificar que los estados cambian correctamente y que las notificaciones se disparan en el momento adecuado. | Consultora + Cliente |
| 1.7.1.2 Repositorio de código (src/) con CI/CD básico | Validar Repositorio de código (src/) con CI/CD básico | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.7.1.2 Repositorio de código (src/) con CI/CD básico. | Cliente |
| 1.7.2.1 Configuración de entorno Django | Analizar Configuración de entorno Django | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.7.2.1 Configuración de entorno Django. | Consultora |
| 1.7.2.1 Configuración de entorno Django | Implementar Configuración de entorno Django | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.7.2.1 Configuración de entorno Django. | Consultora |
| 1.7.2.1 Configuración de entorno Django | Validar Configuración de entorno Django | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.7.2.1 Configuración de entorno Django. | Cliente |
| 1.7.2.2 Despliegue de versión Beta en PaaS | Analizar Despliegue de versión Beta en PaaS | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.7.2.2 Despliegue de versión Beta en PaaS. | Consultora |
| 1.7.2.2 Despliegue de versión Beta en PaaS | Implementar Despliegue de versión Beta en PaaS | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.7.2.2 Despliegue de versión Beta en PaaS. | Consultora |
| 1.7.2.2 Despliegue de versión Beta en PaaS | Validar Despliegue de versión Beta en PaaS | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.7.2.2 Despliegue de versión Beta en PaaS. | Cliente |
| 1.7.2.3 Despliegue de versión final en PaaS | Analizar Despliegue de versión final en PaaS | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.7.2.3 Despliegue de versión final en PaaS. | Consultora |
| 1.7.2.3 Despliegue de versión final en PaaS | Implementar Despliegue de versión final en PaaS | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.7.2.3 Despliegue de versión final en PaaS. | Consultora |
| 1.7.2.3 Despliegue de versión final en PaaS | Validar Despliegue de versión final en PaaS | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.7.2.3 Despliegue de versión final en PaaS. | Cliente |
| 1.7.3.1 Manual técnico (instalación, configuración) | Analizar Manual técnico (instalación, configuración) | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.7.3.1 Manual técnico (instalación, configuración). | Consultora |
| 1.7.3.1 Manual técnico (instalación, configuración) | Implementar Manual técnico (instalación, configuración) | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.7.3.1 Manual técnico (instalación, configuración). | Consultora |
| 1.7.3.1 Manual técnico (instalación, configuración) | Validar Manual técnico (instalación, configuración) | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.7.3.1 Manual técnico (instalación, configuración). | Cliente |
| 1.7.3.2 Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice) | Analizar Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice) | Analizar en detalle los requisitos y funcionalidades del paquete 1.7.3.2 Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice). | Consultora |
| 1.7.3.2 Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice) | Implementar Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice) | Desarrollar las funcionalidades asociadas al paquete 1.7.3.2 Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice). | Consultora |
| 1.7.3.2 Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice) | Validar Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice) | Revisar y aprobar con el cliente el resultado del paquete 1.7.3.2 Manual de usuario final (compra, pedidos, backoffice). | Cliente |